**Программа по вводу жилья по городу Ачинску на 2023-2025 гг.**

**Ввод 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол-во этажей/Этажность | К-во квартир (шт.) | Общая площадь,  кв. м | | Застройщик | Начало строительства | Сроки окончания строительства |
| здания | жилья |
| 1 | Комплекс из двух 8-ми этажных жилых домов по адресу: г. Ачинск,  ул. Коммунистическая.  1 этап строительства. Жилой дом № 1 | ул. Коммунистическая | 9/8 | 48 | 3075,8 | 2601,6 | ИП Чесницкий | 02.08.2021 | 30.03.2023 |
| 2 | Комплекс из двух 8-ми этажных жилых домов по адресу: г. Ачинск,  ул. Коммунистическая.  2 этап строительства. Жилой дом № 2 | ул. Коммунистическая | 9/8 | 48 | 3075,8 | 2601,6 | ИП Чесницкий | 02.08.2021 | 30.03.2023 |
| 3 | Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями на первых этажах, состоящих из 6-ти корпусов.  Жилой дом № 4 | 5 микрорайон, между жилыми домами № 4 и № 49 | 10/9 | 45 | 3467,8 | 2811,3 | ООО «Строй Ачинск» | 27.11.2018 | 27.11.2023 |
| 4 | Дом № 1 в Юго-Восточном районе | Юго-восточный район мкр., дом 47А | 6/5 | 63 | 3309,1 | 1322,7 | МКУ «УКС» | 17.12.2021 | 30.03.2023 |
| 5 | Две секции многоквартирного 85 квартирного жилого дома  Жилой дом № 1 | ул. Голубева, 8 | 6/5 | 45 | 3265,6 | 2015,0 | КГКУ «УКС» | 15.07.2022 | 15.09.2023 |
| 6 | Две секции многоквартирного 85 квартирного жилого дома  Жилой дом № 2 | ул. Голубева, 8 | 6/5 | 40 | 2816,4 | 1801,73 | КГКУ «УКС» | 15.07.2022 | 15.09.2023 |
|  | Итого МКД: |  |  |  | **20782,0** | **13601,0** |  |  |  |
|  | Итого ИЖС: |  |  |  | **5 000,0** | **5 000,0** |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  |  | **25782,0** | **18601,0** |  |  |  |

**Ввод 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Этажность | К-во квартир (шт.) | Общая площадь, кв. м | | Застройщик | Начало строительства | Сроки окончания строительства |
| здания | жилья |
| 1 | Многоквартирный жилой дом с инженерным обеспечением | Юго-Восточный район мкр., земельный участок № 61А | 9/8 | 64 | 4153,0 | 3572,2 | ООО «Строй Ачинск» | 14.12.2022 | 14.06.2024 |
|  | Итого МКД: |  |  |  | **4153,0** | **3572,2** |  |  |  |
|  | ИЖС: |  |  |  | **5 000,0** | **5 000,0** |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  |  | **9153,0** | **8572,2** |  |  |  |

**Ввод 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Этажность | К-во квартир (шт.) | Общая площадь, кв. м | | Застройщик | Начало строительства | Сроки окончания строительства |
| здания | жилья |
| 1 | Два многоквартирных жилых дома  ул. Декабристов , з/у 46  дом № 1  дом № 2 | ул. Декабристов, з/у 46 | 6/5  6/5 | 85  85 | 4 646,8  4 646,8 | 3817,5  3817,5 | МКУ «УКС» | 2024 | 2025 |
|  | Итого МКД: |  |  |  | **9 293,6** | **7635,0** |  |  |  |
|  | ИЖС: |  |  |  | **5 000,0** | **5 000,0** |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  |  | **14 293,6** | **12635,0** |  |  |  |