**План ввода МКД 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол-во этажей/Этажность | К-во квартир (шт.) | Общая площадь, кв. м | Застройщик | Начало строительства | Сроки окончания строительства |
| здания | Общая площадь жилых помещений (заисключением балконов, лоджий, веранд итеррас) | Общая площадь жилых помещений (сучетом балконов, лоджий, веранд и террас) (кв.м) |
| 1 | Многоквартирный жилой дом  | ул. Коммунистическая | 10/9 | 36 | 3175,49 | 2504,63 | 2574,07 | ИП Чесницкий | 03.11.2023 | 03.11.2024 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом с инженерным обеспечением | Юго-Восточный район, 61А | 10/9 | 72 | 4846,6 | 3778,2 | 4265,8 | ООО «СтройАчинск» | 14.12.2022 | 20.05.2025 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом с инженерным обеспечением | Юго-Восточный район, с северной стороны 61А | 10/9 | 80 | 6069,00 | 4665,40 | 5233,20 | ООО «СтройАчинск» | 13.09.2023 | 13.03.2025 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | ул. Коммунистическая, 28 | 5/4 | 16 | 3175,49 | 901,83 | 1156,17 | Ибадов Г.С. | 02.07.2024 | 02.07.2025 |
|  | **Итого МКД:** |  |  | **204** | **17 266,6** |  | **13 229,3****(13,2 га по программе)** |  |  |  |

**План ввода МКД 2026 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол-во этажей/Этажность | К-во квартир (шт.) | Общая площадь, кв. м | Застройщик | Начало строительства | Сроки окончания строительства |
| здания | Общая площадь жилых помещений (заисключением балконов, лоджий, веранд итеррас) | Общая площадь жилых помещений (сучетом балконов, лоджий, веранд и террас) |
| 1 | Многоквартирный жилой дом с инженерным обеспечением | микрорайон Авиатор, 54 | 10/9 | 70 | 4589,5 | 3771,00 | 4010,90 | ООО «СтройАчинск» | 04.09.2023 | 04.03.2025 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом  | ул. Ленина | 8/7 | 108 | 3222,07 | 5708,4 | 6016,8 | ООО «Сибстройкомплекс» | 16.07.2024 | 16.07.2025 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом с сетями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, сетямисвязи (корпус 2) | вграницах улиц Калинина - Гагарина - 40 летВЛКСМ | 8/7 | 47 | 4940,50 | 2724,70 | 2806,30 | ООО «ИСК» | 14.03.2023 | 14.03.2026 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом с сетями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, сетямисвязи (корпус 3) | вграницах улиц Калинина - Гагарина - 40 летВЛКСМ | 8/7 | 42 | 4986,20 | 3154,90 | 3238,60 | ООО «ИСК» | 14.03.2023 | 14.03.2026 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом с сетями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, сетямисвязи (корпус 4) | вграницах улиц Калинина - Гагарина - 40 летВЛКСМ | 8/7 | 64 | 6222,63 | 3857,40 | 3986,70 | ООО «ИСК» | 14.03.2023 | 14.03.2026 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом с сетями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, сетямисвязи (корпус 5) | вграницах улиц Калинина - Гагарина - 40 летВЛКСМ | 9/8 | 42 | 4875,39 | 2823,00 | 2905,60 | ООО «ИСК» | 14.03.2023 | 14.03.2026 |
|  | **Итого МКД:** |  |  | **373** | **28 836,3** |  | **22 964,9****(22,9 га по программе)** |  |  |  |

План ввода МКД 2027 год – выданные разрешения на строительство многоквартирных жилых домов со сроком ввода в течении 2027 года, отсутствуют.